渊博 + 579

人力派遣管理系统

HR Dispatch Management System

V7.0 — 生产级模块化架构设计

Architecture Blueprint & Implementation Roadmap

Yuan-Bo GmbH / Rental 579 GmbH

2026年3月

# 第一章  现状分析与问题识别

## 1.1 当前系统现状 (V5/V6)

当前线上运行的系统是一个 809行单文件 HTML，所有 React 组件、CSS、8语言 i18n、7角色权限全部嵌入在一个 <script type="text/babel"> 标签内。数据存储依赖浏览器 localStorage，后端仅提供静态文件服务。

| 问题项 | 具体表现与风险 |
| --- | --- |
| 数据持久化 | localStorage 存储，清缓存即丢失全部数据，无法多端同步 |
| 单文件架构 | 809行全局作用域，无法多人并行开发，任何修改都有回归风险 |
| 客户端渲染 | Babel 实时转译 JSX，首屏加载慢，无法做 SEO、无法缓存优化 |
| 无真实权限控制 | 前端角色仅控制 UI 可见性，无后端校验，供应商/仓库数据完全无隔离 |
| 无审计追溯 | 无操作日志，不符合 DSGVO 合规要求，工时箮改无法追溯 |
| 无复杂结算引擎 | 4种结算方式的计算逻辑分散在前端，无中心化校验和自动汇总 |

## 1.2 业务范围确认

核心业务定位：第三方人力派遣 + 仓内项目承包

渊博 GmbH（Werkvertrag 承揽模式）和 Rental 579 GmbH（AÜG 派遣模式）两个主体，服务于 NRW/Ruhr 地区 10 个海外仓库，管理约 200+ 仓库工人。业务包括：人力派遣、卸柜装柜项目承包、库内操作模块承包、区域承包、客户项目承包等多种形式。

组织架构：3大区 + P1-P9 职级体系

南部大区（KLN/DUS/WPT/MGL）、鲁尔西大区（DBG/BOC/ESN/BGK）、鲁尔东大区（UNA/DHL）。汇报链：操作员(P1) → 小组长(P2-P3) → 班组长(P4-P5) → 驻仓经理(P5-P6) → 大区经理(P7-P8) → 运营总监(P9)。

5 大供应商体系

德信人力、Yaro团队、Oldi团队、Bobi团队、Kamal分支。其中 Kamal/Jawad 具有招募和现场管理双重职能，需要特殊权限边界管理。

# 第二章  目标架构设计

## 2.1 技术栈选型

| 层 | 技术 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | React 18 + Vite | 模块化开发、热更新、构建优化，生态成熟 |
| 样式 | TailwindCSS | 工业级原子化 CSS，无样式冲突，移动端优先 |
| 状态管理 | Zustand | 轻量、简单、无模板代码，适合中型应用 |
| 路由 | React Router v6 | 声明式路由，支持嵌套布局和权限守卫 |
| 后端 | Python FastAPI | 异步高性能、自动 OpenAPI 文档、类型安全 |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 | Mapped 类型注解、迁移友好、PG/SQLite 双模 |
| 数据库 | PostgreSQL / SQLite | Railway 生产用 PG，本地开发用 SQLite，零配置切换 |
| 认证 | JWT + bcrypt | 无状态令牌，基于角色的接口级权限控制 |
| 部署 | Docker + Railway | Git push 自动部署，零运维，已验证可行 |

## 2.2 系统分层架构

系统采用经典的前后端分离 + 后端分层架构：

🌐 前端层 (React SPA) React 18 + Vite + TailwindCSS + Zustand + React Router v6 + i18n (8语言)

↕️ API 网关层 Nginx 反向代理 → /api/* 转发后端，/* 服务前端静态文件

🔒 中间件层 JWT 认证 → 角色权限校验 → 行级数据隔离（供应商/仓库）→ 审计日志

📋 路由层 (Routers) 按业务域拆分: auth / employees / suppliers / timesheets / containers / settlements / dashboard / admin

⚙️ 服务层 (Services) 结算计算引擎、4种结算方式、ArbZG 合规检查、PDF/Excel 导出、通知服务

🗃️ 数据层 (Models + Schemas) SQLAlchemy ORM 模型 + Pydantic 请求/响应模型 + 数据库会话管理

💾 存储层 PostgreSQL (Railway 生产) / SQLite (本地开发) — 通过 DATABASE_URL 环境变量自动切换

# 第三章  项目目录与模块拆分

## 3.1 后端目录结构

| 文件/目录 | 职责说明 |
| --- | --- |
| backend/ | 后端根目录 |
| main.py | 应用入口: lifespan 启动 + 挂载路由 + 静态文件服务 |
| config.py | 配置管理: 环境变量、业务常量 (P1-P9系数、仓库、区域) |
| database.py | 数据库引擎: PG/SQLite 双模 + session 依赖注入 |
| models/ | ORM 模型 (每个业务域一个文件) |
| user.py | 用户 + 7角色 + 供应商/仓库绑定关系 |
| employee.py | 员工花名册 (30+字段, 自有/供应商统一) |
| supplier.py | 供应商管理 (5个核心供应商) |
| warehouse.py | 仓库配置 + 甲方单价矩阵 |
| timesheet.py | 工时记录 (核心表, 4种结算、审批流) |
| container.py | 装卸柜记录 (小组维度) |
| settlement.py | 结算: 自有/供应商/项目 三维度月结 |
| dispatch.py | 派遣需求 + 人员调度 |
| talent.py | 人才储备池 + 招聘漏斗 |
| audit.py | 审计日志 |
| schemas/ | Pydantic 请求/响应模型 (与 models 一一对应) |
| routers/ | API 路由 (每个业务域一个文件) |
| auth.py | 登录/注册/JWT 刷新/修改密码 |
| employees.py | 员工 CRUD + 搜索 + 导出 |
| timesheets.py | 工时 CRUD + 审批流 + 批量导入 |
| containers.py | 卸柜 CRUD + 拆分到工时表 |
| settlements.py | 结算汇总 + 导出 |
| dashboard.py | 统计看板数据 |
| admin.py | 用户管理/仓库配置/审计日志 |
| services/ | 业务逻辑层 (重逻辑抽离出 router) |
| settlement_calc.py | 4种结算方式计算引擎 |
| compliance.py | ArbZG 工时合规检查 / Zeitkonto 阈值预警 |
| export.py | PDF/Excel 导出服务 |
| middleware/ | 中间件 |
| auth.py | JWT 解析 + 角色校验 + 行级数据过滤 |
| seed/ | 初始化数据 (5供应商 + 10仓库 + 默认用户) |

## 3.2 前端目录结构

| 文件/目录 | 职责说明 |
| --- | --- |
| frontend/ | 前端根目录 |
| index.html | SPA 入口 HTML |
| vite.config.js | 构建配置: 代理、别名、分包 |
| package.json | 依赖声明 |
| src/ | 源码 |
| main.jsx | React 入口: 挂载 App + i18n + Router |
| App.jsx | 根组件: 路由定义 + 布局包裹 + 权限守卫 |
| components/layout/ | Sidebar.jsx / Header.jsx / MobileNav.jsx |
| components/common/ | DataTable / Modal / FormField / Badge / StatCard |
| components/pages/ | 每个业务模块一个文件夹 |
| hooks/ | useAuth / useFetch / useDebounce / usePermission |
| services/api.js | Axios 实例 + 拦截器 (JWT 自动附加) |
| i18n/ | 8语言 JSON: zh/en/de/tr/ar/hu/vi/pl |
| store/ | Zustand: authStore / uiStore |

# 第四章  核心设计决策

## 4.1 数据库设计 - 12张核心表

| 模块 | 表名 | 类型 | 核心职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户 | users | 主表 | 7角色用户 + 供应商/仓库绑定 |
| 人员 | employees | 主表 | 自有+供应商员工统一花名册 (30+字段) |
| 人员 | suppliers | 主表 | 5个核心人力供应商管理 |
| 仓库 | warehouses | 配置表 | 10仓库 + 甲方单价矩阵 |
| 工时 | timesheets | 明细表 | ★ 核心: 4种结算 + 审批流 + 权限隔离 |
| 工时 | container_records | 明细表 | 装卸柜小组维度记录 |
| 结算 | employee_settlements | 汇总表 | 自有员工月度薪资汇总 |
| 结算 | supplier_settlements | 汇总表 | 供应商月度应付汇总 |
| 结算 | project_settlements | 汇总表 | 项目毛利分析 (收入-成本) |
| 派遣 | dispatch_demands | 业务表 | 派遣需求 + 匹配进度 |
| 人才 | talent_pool | 业务表 | 候选人储备 + 招聘漏斗 |
| 系统 | audit_logs | 日志表 | 全操作审计追溯 (DSGVO) |

## 4.2 权限体系 - 后端强制执行

与 V5 的关键区别: 权限不再是前端 UI 隐藏，而是 后端中间件强制执行。每个 API 请求都经过三层校验：

① JWT 认证 → 确认用户身份

② 角色校验 → 确认是否有权访问该接口 (admin/hr/fin/wh/sup/mgr/worker)

③ 行级过滤 → 供应商只看自己的人和结算，仓库只看自己的工时

| 模块 | admin | hr | fin | wh | sup | mgr | worker |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工 | CRUD | CRUD | R | R(本仓) | R(自己人) | R | R(自己) |
| 工时 | CRUD | CRUD | R+审 | CR(本仓) | R(自己人) | R | R(自己) |
| 卸柜 | CRUD | CR | R+审 | CR(本仓) | — | R | — |
| 结算 | CRUD | R | CRUD | — | R(自己) | R | — |
| 供应商 | CRUD | CRUD | R | — | R(自己) | — | — |
| 仓库配置 | CRUD | R | R | R | — | R | — |
| 审计日志 | R | — | — | — | — | — | — |

R=读取, C=创建, U=更新, D=删除, 审=审批权; 括号内为行级过滤范围

## 4.3 结算计算引擎

结算计算是系统核心，必须抽离为独立的 services/settlement_calc.py 服务，而不是分散在前端：

| 结算方式 | 计算公式 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| hourly 按小时 | base_rate × hours | 库内操作、纯派遣工时 |
| piece 按件 | piece_rate × pieces | 拣货、分拣、贴标等计件工作 |
| hourly_kpi 计时+绩效 | base_rate × hours × (1 + kpi_ratio) | 驻仓管理、组长带绩效 |
| container 按柜 | container_rate / group_size | 装卸柜项目承包，小组均分或系数分配 |

叠加补贴规则（在基础计算之上）：

夜班补贴 (22:00-06:00): +25% | 周末补贴: +50% | 节假日: +100% | ArbZG 超时警告: Zeitkonto 累计超 50h/100h/150h/200h 触发分级预警

# 第五章  API 接口设计

RESTful 风格，统一前缀 /api/v1，所有接口自动生成 OpenAPI 文档 (/docs)。

| 模块 | 接口 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | POST /auth/login | 登录获取 JWT |
|  | POST /auth/refresh | 刷新令牌 |
|  | GET /auth/me | 获取当前用户信息 |
| 员工 | GET /employees | 列表 (分页 + 搜索 + 行级过滤) |
|  | POST /employees | 创建员工 |
|  | PUT /employees/{id} | 更新员工 |
|  | GET /employees/export | 导出 Excel |
| 工时 | GET /timesheets | 列表 (日期/仓库/状态过滤) |
|  | POST /timesheets | 创建工时记录 |
|  | POST /timesheets/batch | 批量导入 (OCR/纸质转录) |
|  | PUT /timesheets/{id}/approve | 审批 (wh → fin → booked) |
| 卸柜 | GET /containers | 列表 |
|  | POST /containers | 创建卸柜记录 (含拍照) |
|  | POST /containers/{id}/split | 拆分到工时表 |
| 结算 | POST /settlements/generate | 生成月度结算 |
|  | GET /settlements/employee | 自有员工结算列表 |
|  | GET /settlements/supplier | 供应商结算列表 |
|  | GET /settlements/project | 项目毛利分析 |
| 看板 | GET /dashboard/stats | 仪表盘统计数据 |
|  | GET /dashboard/charts | 图表数据 (月工时/成本趋势) |
| 管理 | GET /admin/users | 用户管理 |
|  | GET /admin/audit-logs | 审计日志查询 |
|  | GET /admin/warehouses | 仓库配置管理 |

# 第六章  前端设计思路

## 6.1 页面结构 (从 V5 继承)

V5 已验证的 15 个页面全部保留，拆分为独立组件。每个页面从原来 App 组件内的函数变为独立 .jsx 文件：

| 页面 | 可访问角色 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| Dashboard 仪表盘 | 所有角色 | 统计卡片 + 快捷操作 |
| Employees 员工管理 | admin/hr/mgr | 花名册 CRUD + 搜索 + 导出 |
| Suppliers 供应商 | admin/hr | 供应商管理 + 评级 |
| TalentPool 人才池 | admin/hr | 候选人储备 + 匹配 |
| Dispatch 派遣需求 | admin/hr | 需求看板 + 匹配进度 |
| Recruit 招聘漏斗 | admin/hr | 阶段漏斗 + 转化率 |
| Timesheet 工时管理 | 大多数角色 | CRUD + 审批流 + 批量导入 |
| Clock 打卡 | wh/worker | 一键打卡 + GPS + 拍照 |
| Container 卸柜记录 | wh/admin | 卸柜登记 + 拍照 + 拆分 |
| Settlement 结算 | admin/fin | 3维度结算 + 汇总 + 导出 |
| Warehouse 仓库配置 | admin | 单价矩阵 + 区域管理 |
| Templates 甲方模板 | admin/fin | 报税资料导出 |
| Messages 消息 | 所有角色 | WhatsApp/WeChat 联动 |
| AuditLogs 审计日志 | admin | 全操作追溯 |
| Admin 系统管理 | admin | 用户管理/角色/配置 |

## 6.2 从 V5 迁移的核心原则

① UI/UX 完全保留，用户无感知切换

V5 的暗色主题、左侧进叨栏、移动端适配、语言切换器全部保留。用户看到的界面和操作流程不变，后端从 localStorage 无缝切换为真实数据库。

② 数据流从客户端转移到服务端

V5 的 useState + localStorage 替换为: Zustand store → API 调用 → FastAPI → PostgreSQL。所有业务逻辑（结算计算、权限校验、数据验证）移至后端。

③ i18n 结构不变，格式升级

V5 的 8 语言对象拆为独立 JSON 文件 (zh.json, en.json, de.json, tr.json, ar.json, hu.json, vi.json, pl.json)，使用 react-i18next 加载。键名保持一致，无缝迁移。

# 第七章  部署架构

## 7.1 部署拓扑

沿用已验证的 Railway + GitHub 自动部署模式，但架构升级：

| 组件 | 说明 |
| --- | --- |
| Railway Web Service | 运行 FastAPI + 服务前端静态文件 (Vite build 输出) |
| Railway PostgreSQL | 托管 PG 数据库，自动注入 DATABASE_URL |
| GitHub Actions | push 触发: 前端 build → 复制到 backend/static → 部署 |
| Health Check | /health 端点即时响应，db_ready 异步初始化 (300s timeout) |
| 环境变量 | DATABASE_URL / SECRET_KEY / BCRYPT_ROUNDS / CORS_ORIGINS |

## 7.2 本地开发流程

后端：

cd backend && pip install -r requirements.txt && uvicorn main:app --reload --port 8000

自动检测无 DATABASE_URL → 回退 SQLite → 自动建表 + 播种默认数据

前端：

cd frontend && npm install && npm run dev

Vite 开发服务器启动于 5173 端口，配置代理 /api → localhost:8000

# 第八章  实施路线图

## 8.1 四阶段渐进计划

| 阶段 | 周期 | 交付物 | 核心目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一期 基础平台 | 2周 | 后端骨架 + 数据库 + 登录认证 前端布局 + 路由 + i18n 员工/供应商/仓库基础 CRUD | 让系统能跑起来，替代 localStorage |
| 二期 核心业务 | 2周 | 工时管理全流程 卸柜记录 + 拆分 审批流 (wh→fin→booked) | 让每日业务能在系统上跑 |
| 三期 结算财务 | 2周 | 结算计算引擎 3维度月结算 仪表盘统计 + 导出 | 让月底结算自动化 |
| 四期 进阶功能 | 2周 | 派遣需求 + 人才池 + 招聘漏斗 OCR批量导入 + 移动端优化 合规检查 (Zeitkonto/Abmahnung) | 全功能上线，替代所有纸质流程 |

## 8.2 各阶段具体任务清单

一期：基础平台 (Week 1-2)

1. 后端: config.py + database.py + 全部 models/ + seed/ 初始化数据

2. 后端: middleware/auth.py (JWT + 角色校验 + 行级过滤)

3. 后端: routers/auth.py + employees.py + suppliers.py + warehouses.py

4. 前端: Vite 项目初始化 + TailwindCSS + React Router

5. 前端: Layout 组件 (Sidebar/Header/MobileNav) - 从 V5 CSS 迁移

6. 前端: 登录页 + 员工列表页 + i18n 拆分为 8 个 JSON

7. 部署: Dockerfile + railway.toml + GitHub push 自动部署验证

二期：核心业务 (Week 3-4)

1. 后端: routers/timesheets.py (CRUD + 审批状态机 + 批量导入接口)

2. 后端: routers/containers.py (CRUD + 拆分到工时表)

3. 后端: services/settlement_calc.py (4种结算公式 + 班次补贴)

4. 前端: Timesheet页面 + Container页面 + Clock打卡页面

5. 前端: DataTable 通用组件 (分页/搜索/排序) + Modal 表单组件

三期：结算财务 (Week 5-6)

1. 后端: routers/settlements.py (3维度月结算生成 + 查询 + 导出)

2. 后端: routers/dashboard.py (统计汇总 + 图表数据)

3. 后端: services/export.py (PDF/Excel 导出)

4. 前端: Settlement 结算页面 + Dashboard 仪表盘 + 图表集成

四期：进阶功能 (Week 7-8)

1. 后端: routers/dispatch.py + talent.py (派遣需求 + 人才池 + 招聘漏斗)

2. 后端: services/compliance.py (ArbZG Zeitkonto 阈值预警)

3. 前端: Dispatch + Talent + Recruit + Messages 页面

4. 前端: 移动端优化 + PWA 离线支持

5. 全量测试 + 数据迁移 + 培训上线

# 第九章  关键设计决策与约束

## 9.1 为什么不用微服务

当前规模 (200+员工, 10仓库, <10并发用户) 不需要微服务架构。单体应用 + 模块化代码结构是最佳选择：开发效率高、部署简单、运维成本低。当业务增长到 1000+员工或 50+并发时再考虑拆分。

## 9.2 为什么保留 Railway 而不是 AWS/GCP

① 已验证的部署流程 (git push 自动部署)。② 内置 PG 托管，无需自己管理数据库。③ 成本可控 (<$20/月)。④ 当规模增长时，Docker 化架构可以无缝迁移到任何平台。

## 9.3 数据安全与 DSGVO 合规

① 敏感字段 (tax_id, iban, social_security_no) 后端按角色过滤，前端永不返回。② 审计日志记录所有数据变更，满足数据可追溯要求。③ PostgreSQL 传输加密 (SSL)。④ 不集成微信/WPS 等中国平台，避免 DSGVO 风险。

## 9.4 从 V5 到 V7 的迁移策略

并行运行，而非一步切换：

① V7 开发期间，V5 继续服务日常业务，不影响操作。

② 一期完成后，将 V5 的 localStorage 数据导出为 JSON，编写迁移脚本导入 PG。

③ 二期完成后，先让仓库经理在 V7 上试用 1 周，确认无问题后切换。

④ V5 保留为只读归档版本，不立即下线。